Российская Федерация

Новгородская область Боровичский район

Администрация Опеченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.07.2019 г.   № 59

с. Опеченский Посад

О внесении изменений в постановление Администрации  Опеченского сельского поселения от 14.11.2016г.  № 73

Администрация Опеченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации  Опеченского

сельского поселения от 14.11.2016г.   №  73 «Об  утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в Опеченском сельском поселении на 2017-2019 годы»:

  - Пункт 3 Программы «Дорожная деятельность в Опеченском сельском поселении на 2017-2019 годы» читать в новой редакции:

3.Система программных мероприятий

| № п/п | Планируемые мероприятия | Финан- сиро- вание 2017 г. | Финан- сиро- вание 2018 г. | Финан- сиро- вание 2019 г. | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожная деятельность |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспортизация дорог | 96 470=98 | 15 525= | 40 402= | 2017-2019 |
| 2 | Ремонт дорог | 2 980 000 160 529=02 | 1 481 000= 84 691=71 290 665=76 | 2 891 000 246844=68 | 2017-2019 |
|  | д.Опеченский Рядок от д. № 1 до д. № 15 (0,348 км) | 208 280= 11 122=84 |  |  |  |
|  | д.Опеченский Рядок от д. № 10 до д. № 14 (0,206 км) | 71 930= 3 836=20 |  |  |  |
|  | д.Опеченский Рядок от д. № 37 до д. № 76 (0,297 км) | 148 150= 7 889=76 |  |  |  |
|  | д.Перелучи ул. Новая от д. № 3 до д. № 16 (0,268 км) | 877 100 46 822=12 |  |  |  |
|  | с.Опеченский Посад 2 линия от д. №2 до д. № 15 (0,780 км) | 389 000= 20 799=40 |  |  |  |
|  | с.Опеченский Посад 2 линия от д. №66 до д. № 86 (0,2 км) | 655 700= 35 014=58 |  |  |  |
|  | с.Опеченский Посад 3 линия (0,089 км) | 94 260= 5 240= |  |  |  |
|  | с.Опеченский Посад 5 линия (0,093 км) | 94 313= 5 242= |  |  |  |
|  | д.Опочно (0,025 км) | 10 956= 609=46 |  |  |  |
|  | д.Стрелка (0,19 км) | 83 258= 4 639=53 |  |  |  |
|  | д.Перелучи, ул.Фёдора Михайлова от д. № 3 до д. № 18 (0,215 км) | 94 224= 5 238=62 |  |  |  |
|  | с.Опеченский Посад 4 линия (0,215 км) | 94 224= 5 238=62 |  |  |  |
|  | д.Перелучи, ул.Новая у д.№ 3 и д. № 4 (0,146 км) | 64 077= 3 580=89 |  |  |  |
|  | с.Опеченский Посад 2 линия (0,029 км) | 94 528= 5 255= |  |  |  |
|  | Ремонт дорог улично-дорожной сети д.Опеченский Рядок от д. № 78 до д. № 84 (0,170 км) |  | 87 021= 4 976=14 |  |  |
|  | Ремонт участка дороги с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 1 до д. № 8(замена отдельных звеньев водопропускной трубы) (0,003 км) |  | 70 809= 4 042=98 |  |  |
|  | Ремонт дорог улично-дорожной сети д.Опеченский Рядок от д. № 148 до д. № 155(0,138 км) |  | 70 646= 4 032=92 |  |  |
|  | Ремонт дорог улично-дорожной сети д.Опеченский Рядок от д. № 116 до д. № 133 (0,170 км) |  | 87 021= 4 976=14 |  |  |
|  | Ремонт участка дороги с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 1 до д. № 4 (0,150 км) |  | 89 591= 5 111=98 |  |  |
|  | Ремонт дорог улично-дорожной сети д.Опеченский Рядок от д. № 84 до д. № 90 (0,170 км) |  | 87 021= 4 976=14 |  |  |
|  | Ремонт дорог улично-дорожной сети д.Опеченский Рядок от д. № 90 до д. № 98 (0,175 км) |  | 89 591= 5 111=98 |  |  |
|  | Ремонт дорог улично-дорожной сети д.Опеченский Рядок от д. № 98 до д. № 105 (0,170 км) |  | 87 021= 4 976=14 |  |  |
|  | Ремонт участка дороги с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 4 до д. № 8 (0,150 км) |  | 89 521= 5 111=98 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети с.Опеченский Посад 5 линия от д. № 26 до д. № 30 (0,131 км) |  | 89 420= 5 102=47 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 34 до трубы (0,150 км) |  | 89 591= 5 111=98 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети с.Опеченский Посад 4 линия от трубы до д. № 49 (0,150 км) |  | 89 591= 5 111=98 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 34 до д. № 39А (0,175 км) |  | 89 591= 5 111=98 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 39А до д. № 47 (0,170 км) |  | 87 021= 4 976=14 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 47 до д. № 49 (0,175 км) |  | 89 591= 5 111=98 |  |  |
|  | Замена звеньев водопропускной трубы с.Опеченский Посад, 2 линия д. 40 (0,003 км) |  | 93 945= 5 420=89 |  |  |
|  | Замена звеньев водопропускной трубы с.Опеченский Посад, 2 линия д. 7 (0,003 км) |  | 93 938= 5 427=89 |  |  |
|  | Ремонт улично-дорожной сети с.Опеченский Посад 4 линия от д. № 9 до д. № 15 (0,150 км) |  | 100 000= |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 1линия от а/д Боровичи-Перелучи до дома № 4б (0,1 км) |  |  | 253 209= 18 404=81 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 1линия от а/д Боровичи-Перелучи до дома № 17 по 2-ой линии (0,1 км) |  |  | 307 361= 22 319=91 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 1линия от дома 5 до 3 линии (0,26 км) |  |  | 218 696= 15 848=81 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 1линия от дома №18 до дома №44 по 2-ой линии (0,18 км) |  |  | 553 339= 39 875=55 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 2линия от дома №1б до дома №3а (0,15 км) |  |  | 549 472= 39 704=12 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 2линия от дома №70 до дома №56 (0,13 км) |  |  | 410 544= 29 618=61 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 4 линия от дома №28 до а/д Оп.Посад-Овсянниково (0,184 км) |  |  | 367 402= 26 713=87 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Опеченский Посад, 5 линия от дома №22а до а/д Оп.Посад-Овсянниково(0,11км) |  |  | 230 977= 54 359= |  |
| 3 | Содержание дорог и придорожных территорий | 530 800 | 432 128=99 | 522353=32 | 2017-2019 |
|  | Расчистка дорог от снега | 200 000 | 335 769=33 | 400 000 |  |
|  | Расчистка придорожных канав | 100 000 |  |  |  |
|  | Очистка водопропускных труб | 100 000 |  |  |  |
|  | Грейдерование | 130 800 | 96 359=66 | 122353=32 |  |
| 4 | Содержание и ремонт мостов | 580 000 | 1307988=54 | 880 000= | 2017-2019 |
|  | Ремонт в д.Горбино |  | 96 859=10 |  |  |
|  | Ремонт в д.Жадины | 480 000 | 831 235=16 |  |  |
|  | Расчистка от снега | 100 000 | 219 194=12 | 200 000 |  |
|  | Ремонт в д.Семерицы |  | 160 700=16 |  |  |
|  | Ремонт в д.Девкино |  |  | 680 000= |  |

ИТОГО                           4 347 800          3 612 000        4 580 600=

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Опеченского сельского поселения», разместить на официальном сайте Администрации  сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                     А.В.Никитин