Новгородская область Боровичский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от16.11.2022 | № 78 |
| --- | --- |

с. Опеченский Посад

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    постановлением Администрации Опеченского сельского поселения от 08.10.2013 № 68 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы» согласно приложению.

- 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Опеченского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник Опеченского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения                                                  С.В. Панфилова

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации сельского поселения

- от 16.11.2022  № 78

Муниципальная целевая программа

«Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Благоустройство территории Опеченского сельского поселения  на 2023-2025 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация  Опеченского сельского поселения

- Соисполнители муниципальной программы:

- Подпрограммы муниципальной  программы (при наличии):

- Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |

|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения. |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения, ( %) | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 40 |
| 1.2. | Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 2. Озеленение территории сельского поселения, (%) | 20 | 25 | 25 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Соответствие требованиям мест массового захоронения, (%) | 30 | 40 | 40 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 50 |
| 1.3. | Задача 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения, (%) | 30 | 30 | 40 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020  -2022 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет района | местный бюджет т. руб. | внебюджетные средства | всего т. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 |  |  |  | 3385840 |  | 3385840 |
| 2024 |  |  |  | 1728421 |  | 1728421 |
| 2025 |  |  |  | 1615989 |  | 1615989 |
| Всего |  |  |  | 6730250 |  | 6730250 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения.

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.

- улучшение состояния территории сельского поселения.

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения.

8. Определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения.

- - - целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Опеченского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Основной целью Опеченского является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории поселения,  улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта,

Сроки реализации Программы - 2023 – 2024 годы.

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

-   мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения;

- мероприятия по озеленению территории сельского поселения;

- мероприятия по благоустройству кладбища;

-  мероприятия по организации работ по благоустройству территории;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по организации освещения территории населенного пункта.

Общий объем финансирования Программы составляет 6730,25 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Срок реализа - ции |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро - вания |  |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 8 9 | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача: Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Волокского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | № 1.1.1. |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | № 1.1.2. |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселенияпоселениясельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | № 1.2.1. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 2100,0 |  | 1500,0 |  | 1200,0 |  |
| 2.2. | Озеленение территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | № 1.2.2. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3. 2.4. | Организация и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | № 1.2.3. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 50,0 |  |  | 55,0 |  | 60,0 |
| 2.4. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | № 1.2.4. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 1235,84 |  |  | 173,421 |  | 355,989 |
| 3. | Показатель 3. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2023-2025 годы |  | № 1.3.1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Опеченского

сельского поселения на 2023-2025 г.

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

«Благоустройство территории Опеченского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уличное освещение |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов Опеченского сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Расходы на организацию обеспечения бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения включают: оплату потребленной электроэнергии для уличного освещения, приобретение расходных материалов для ремонта и ремонт светильников, замена ламп, электропроводки, фотореле и др. Установка счетчиков потребленной энергии, таймеров времени для более экономного расходования бюджетных средств. Общий объем финансирования мероприятий составляет 4800.0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2023 год – 2100.0 тысяч рублей 2024 год – 1500.0 тысяч рублей 2025 год – 1200.0 тысяч рублей |
| 2. | Захоронение |  |  |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Расходы на организацию и содержание мест захоронения включают в себя: оплату за уборку и вывоз мусора, скашивание травы и борщевика Сосновского с территории мест захоронений, уборку снега в зимний период, вырубку кустарника, ремонт обелисков. Общий объем финансирования составляет 165,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2023 год – 50,0 тысяч рублей 2024 год – 55,0 тысяч рублей 2025 год – 60,0 тысяч рублей |
| 3. | Благоустройство прочее |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | 2023-2025 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Прочие мероприятия по благоустройству территории включат: круглогодично уборку и вывоз мусора на территории поселения, уборку снега и подсыпку противогололедным материалом мест общего пользования в зимний период, борьба с борщевиком Сосновского (скашивание и хим. обработка), обустройство мест общего пользования, в том числе по инициативе граждан) и мест для купания. Общий объем финансирования составляет 1765,25 тысяч рублей, в том числе по годам: 2023 год – 1235,84 тысяч рублей 2024 год – 173,421 тысяч рублей 2025 год – 355,989 тысяч рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Опеченского сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Благоустройство территории Опеченского сельского поселения на 2023-2025 годы»

Нормативный правовой акт издается в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Опеченского сельского поселения от 08.10.2013 № 68 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации»

Целью Программы является  комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории поселения,  улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

В задачи Программы входит организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта;

- организация уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- содержание мест захоронения.

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование Программы, составляет 6731250тыс. рублей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Финансирование муниципальной целевой Программы  «Благоустройство Опеченского сельского поселения на 2023-2025 годы»  (далее – Программа) обеспечивается за счет средств местного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренный на финансирование Программы, составляет 6730250тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2023 – 3385,84 тыс. рублей;

2024 – 1728,421 тыс. рублей;

2025 – 1615,989 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.